МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической №4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС. Разработка и оформление технического задания»

Лисовина Николая Сергеевича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Лисовин Н.С.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы

«Автоматизированная информационная система управления персоналом автобазы»

1. Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система управления персоналом автобазы

Краткое наименование системы: АИС «Кадры автобазы»

Шифр темы: АИС-КАДРЫ-2026

Заказчик: Автобаза (ООО «Автотранс»)

Область деятельности заказчика: оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов, управление водительским составом, техническое обслуживание транспорта.

Разработчик: ООО «Цифровые решения»

Основанием для разработки информационной системы является:

- задание на практическую работу №4 по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»;

- необходимость автоматизации кадровых процессов автобазы;

- результаты анализа предметной области, проведенного в рамках практических работ №1 и №3.

Плановый срок начала и окончания разработки:

02 февраля 2026 г. – 16 февраля 2026 г.

Разработчик передает заказчику следующие результаты работ:

- разработанную информационную систему;

- исходный код программы;

- базу данных системы;

- техническую документацию;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

Передача результатов осуществляется после завершения разработки, тестирования и проверки работоспособности системы.

Приемка системы производится заказчиком на основании соответствия системы требованиям настоящего технического задания.

Результаты передаются в электронном виде.

2. Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания системы

Целью создания автоматизированной информационной системы управления персоналом автобазы является автоматизация ключевых кадровых процессов, повышение эффективности работы отдела кадров, ускорение обработки информации и снижение количества ошибок при работе с данными.

Внедрение системы должно обеспечить:

- автоматизацию учета сотрудников (водителей);

- автоматизацию табельного учета рабочего времени;

- автоматизацию контроля сроков действия документов;

- автоматизацию подбора водителя под заказ;

- автоматизацию формирования кадровой отчетности;

- централизованное хранение информации;

- ускорение поиска и обработки данных;

- повышение качества обслуживания клиентов;

- повышение безопасности перевозок за счет исключения человеческого фактора;

- повышение эффективности управления деятельностью компании.

2.2 Назначение системы

Функциональное назначение

Система предназначена для:

- хранения информации о сотрудниках;

- хранения информации о документах водителей;

- хранения информации о графиках работы;

- регистрации новых сотрудников;

- оформления кадровых приказов;

- ведения табеля учета рабочего времени;

- контроля сроков действия документов;

- подбора водителя под заказ;

- формирования отчетности;

- поиска информации по заданным параметрам.

Система должна обеспечивать возможность автоматизированной работы с кадровыми данными автобазы.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования следующими категориями пользователей:

- администратор системы;

- начальник отдела кадров;

- инспектор по кадрам;

- диспетчер.

Пользователи должны иметь возможность работы с системой через графический пользовательский интерфейс.

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность отдела кадров автобазы, а также смежных подразделений (диспетчерской службы и бухгалтерии), связанная с:

- учетом сотрудников (водителей);

- учетом рабочего времени;

- учетом документов;

- планированием графиков работы;

- подбором персонала под заказы;

- формированием отчетности.

В настоящее время данные процессы выполняются вручную или с использованием разрозненных средств, что приводит к:

- увеличению времени обработки информации;

- повышению вероятности ошибок;

- сложности поиска информации;

- сложности хранения данных;

- рискам допуска к рейсам водителей с просроченными документами.

Автоматизация позволит повысить эффективность работы отдела кадров и обеспечить безопасность перевозок.

4. Требования к АС

4.1 Общие требования к системе

Система должна обеспечивать:

- корректную обработку информации;

- хранение данных в базе данных;

- быстрый доступ к информации;

- надежную работу системы;

- защиту данных от несанкционированного доступа.

Система должна иметь удобный и понятный пользовательский интерфейс.

4.2 Требования к функциональным характеристикам

FR-1: Система должна обеспечивать ведение базы данных сотрудников с возможностью добавления, редактирования и удаления информации.

FR-2: Система должна автоматически заполнять табель учета рабочего времени (форма Т-13) на основе интеграции с GPS-трекерами транспортных средств и системами контроля доступа (турникеты).

FR-3: Система должна отслеживать сроки действия документов водителей (водительские удостоверения, медицинские справки, свидетельства ДОПОГ) и отправлять автоматические оповещения за 30, 15 и 3 дня до окончания срока.

FR-4: Система должна автоматически подбирать водителя под заказ на основе фильтров: категория прав, график работы, текущее местоположение, медицинские допуски, доступность.

FR-5: Система должна автоматически формировать кадровые отчеты по установленным формам (1-Т, П-4, Т-2, Т-7) на основе актуальных данных из базы.

FR-6: Система должна вести электронный архив кадровых документов с возможностью быстрого поиска и прикрепления сканов документов к личному делу сотрудника.

FR-7: Система должна автоматически рассчитывать стаж, отпускные дни и пособия по больничным листам на основе введенных данных.

FR-8: Система должна обеспечивать возможность поиска информации по различным параметрам (ФИО, должность, категория прав, статус документа).

FR-9: Система должна обеспечивать разграничение доступа пользователей в зависимости от их роли.

FR-10: Система должна хранить историю действий пользователей.

4.3 Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- стабильную работу без сбоев;

- сохранность данных при аварийных ситуациях;

- корректную обработку данных;

- возможность восстановления данных при сбоях.

NFR-1: Система должна быть доступна в течение 99% рабочего времени (с 8:00 до 20:00).

NFR-2: Система должна обеспечивать ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных.

4.4 Требования к производительности

NFR-3: Время отклика системы на основные операции (поиск водителя, формирование табеля) не должно превышать 3 секунд.

NFR-4: Система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 пользователей (кадровики, диспетчеры, бухгалтеры).

4.5 Требования к защите информации

NFR-5: Все персональные данные должны храниться и передаваться в соответствии с требованиями ФЗ-152 «О персональных данных».

NFR-6: Доступ к системе должен осуществляться только после аутентификации пользователя.

NFR-7: Должны быть реализованы различные уровни доступа в зависимости от роли пользователя.

4.6 Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать на следующих программных средствах:

- операционная система: Windows Server / Linux;

- СУБД: PostgreSQL;

- платформа разработки: 1С:Предприятие 8.3;

- клиентская часть: веб-браузер или тонкий клиент 1С.

4.7 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен обеспечивать:

- удобство использования;

- понятную навигацию;

- возможность ввода и редактирования данных;

- отображение информации в понятной форме;

- интуитивно понятный интерфейс для пользователей с разным уровнем компьютерной грамотности (NFR-8).

5. Состав и содержание работ по созданию АС

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия | Изучение деятельности автобазы, анализ кадровых процессов, определение требований к системе | 02.02.2026 – 05.02.2026 | Отчет об анализе |
| 2. Разработка ТЗ | Формирование требований к системе, разработка технического задания | 06.02.2026 – 09.02.2026 | Техническое задание |
| 3. Разработка структуры системы | Определение архитектуры системы и структуры базы данных | 10.02.2026 – 12.02.2026 | Проект системы |
| 4. Разработка интерфейса | Проектирование пользовательского интерфейса | 13.02.2026 – 14.02.2026 | Макеты интерфейса |
| 5. Программирование системы | Создание программного обеспечения | 15.02.2026 – 20.02.2026 | Программный продукт |
| 6. Создание БД | Разработка структуры базы данных и ее реализация | 15.02.2026 – 18.02.2026 | База данных |
| 7. Тестирование | Тестирование системы, выявление и исправление ошибок | 21.02.2026 – 24.02.2026 | Отчет о тестировании |
| 8. Внедрение | Установка и настройка системы | 25.02.2026 – 26.02.2026 | Рабочая система |
| 9. Разработка документации | Создание руководства пользователя и администратора | 20.02.2026 – 28.02.2026 | Комплект документации |

6. Порядок контроля и приемки АС

Контроль выполнения работ осуществляется руководителем проекта. Приемка системы осуществляется на основании результатов тестирования.

При приемке проверяется:

- соответствие системы техническому заданию;

- корректность работы функций системы;

- корректность хранения и обработки данных;

- корректность работы пользовательского интерфейса.

Критерии приемки:

- Сокращение времени оформления кадрового приказа с 30 до 5 минут.

- Снижение ошибок в табелировании рабочего времени на 95%.

- Исключение случаев допуска к рейсу водителей с просроченными документами.

- Сокращение времени подбора водителя под заказ с 1 часа до 10 минут.

- Сокращение времени подготовки обязательной отчетности (форма 1-Т) с 8 часов до 30 минут.

- Снижение рутинной нагрузки на инспекторов по кадрам на 50%.

Результатом приемки является подтверждение работоспособности системы.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо:

- подготовить компьютер для установки системы;

- установить операционную систему;

- установить систему управления базами данных (PostgreSQL);

- установить платформу 1С:Предприятие 8.3;

- выполнить настройку системы;

- провести проверку работоспособности системы;

- провести обучение пользователей.

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером.

8. Требования к документированию

Разрабатываемая система должна иметь следующий комплект документации:

- техническое задание;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- описание программы;

- программа и методика испытаний.

Документация должна быть оформлена в электронном виде.

9. Источники разработки

При разработке системы использовались следующие источники:

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- результаты анализа предметной области (практическая работа №1);

- результаты определения требований (практическая работа №3);

- учебные материалы по разработке информационных систем;

- материалы предметной области автобазы;

- требования к автоматизации кадровых процессов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А — Список сокращений

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| БД | База данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФЗ | Федеральный закон |
| GPS | Global Positioning System |
| ДОПОГ | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| Т-2 | Личная карточка работника |
| Т-7 | График отпусков |
| Т-13 | Табель учета рабочего времени |