МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической №5

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten»

Лисовина Николая Сергеевича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Лисовин Н.С.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Задачи:

- Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

- Разработать карточки проекта с артефактами (описания, чек-листы, метки, сроки, файлы, комментарии).

- Организовать процесс разработки ПО с использованием Kanban-доски и отчётов.

- Освоить инструменты визуализации: доска, табличный отчёт, TIMELINE-диаграмма.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В качестве предметной области рассматривается разработка информационной системы для автоматизации автотранспортного предприятия (автобазы) ООО «Автотранс».

Проблемы, выявленные в ходе анализа:

- ручной учёт кадров и табеля рабочего времени

- отсутствие контроля сроков действия документов водителей (права, медсправки)

- сложность подбора водителей на рейсы

- формирование отчётности вручную

Цель разработки: создание автоматизированной системы на платформе 1С с БД PostgreSQL для автоматизации кадрового учёта, контроля документов, подбора водителей и формирования отчётности 1-Т и Т-13.

Выбранная методология разработки: Kanban (визуализация потока задач, ограничение WIP, непрерывный процесс).

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Создание пространства и доски

В облачной системе Kaiten было создано пространство «ИС Автобаза» и простая доска с тремя колонками: «Запланированные», «В работе», «Готово».

Рисунок 1 – Создание нового пространства

Рисунок 2 – Создание новой доски

3.2. Общий вид доски проекта

На доске размещены все карточки проекта, распределённые по статусам выполнения.

Рисунок 3 – Доска проекта «ИС Автобаза»

4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАРТОЧЕК ПРОЕКТА

4.1. Карточки в статусе «Запланированные»

Карточка 1: Анализ предметной области автобазы

Метки: #автобаза #анализ #предпроект
Срок: 23 марта
Чек-лист: 0/5

Описание:
Автобаза (ООО «Автотранс») занимается перевозками пассажиров и грузов. Выявлены проблемы ручного учета кадров, табеля и документов водителей — нужна автоматизация на 1С.

Комментарий:
Выявлены главные проблемы кадров. Сразу переходить к сбору требований.

Файлы: i(4).webp

Рисунок 4 – Карточка «Анализ предметной области автобазы»

Карточка 2: Сбор и анализ требований пользователей

Метки: #1C #fr #nfr #требования
Срок: 27 марта, 13:30
Чек-лист: 0/4

- Составить FR (10 шт.)

- Составить NFR

- Подготовить сценарий

- Описать 4 роли пользователей

Описание:
Сбор FR-1...FR-10 и NFR-8 для АИС «Кадры автобазы». Основной источник — отчеты практической 3 и 4.

Файлы: zup1.png

Рисунок 5 – Карточка «Сбор и анализ требований пользователей»

Карточка 3: Разработка концепции, архитектуры и структуры БД

Метки: #postgresql #архитектура #бд
Срок: 31 марта
Чек-лист: 0/4

- Определить структуру БД

- Создание ER-диаграммы

- Описать роли пользователей

- Настроить связи таблиц

Описание:
Проектирование архитектуры системы и БД на 1С + PostgreSQL.

Файлы: i.webp

Рисунок 6 – Карточка «Разработка концепции, архитектуры и структуры БД»

Карточка 4: Проектирование интерфейса и макетов UI

Метки: #ui #дизайн #макеты
Срок: 2 апреля
Чек-лист: 0/4

- Макет формы сотрудников

- Макет табеля Т-13

- Экран подбора водителя

- Форма отчетов

Описание:
Создание удобных экранов для кадровика, диспетчера и инспектора.

Файлы: 477dbe.be-ca9b-4151-9200-8298a711c584-cover.png

Рисунок 7 – Карточка «Проектирование интерфейса и макетов UI»

Карточка 5: Реализация кода и БД

Метки: #1C #backend #код
Срок: 4 апреля
Чек-лист: 0/4

- Модуль сотрудников

- Автоматический табель

- Контроль документов

- Подбор водителя

Описание:
Программирование модулей сотрудников, табеля и подбора водителя.

Файлы: 777.png

Рисунок 8 – Карточка «Реализация кода и БД»

4.2. Карточки в статусе «В работе»

Карточка 6: Реализация модуля сотрудников и табеля

Метки: #1C #код
Срок: 21 марта
Чек-лист: 2/4 (50%)

- Разработка справочника «Сотрудники»

- Автоматический табель

- Логика автозаполнения табеля

- Обработка исключений (больничные, отпуска)

Описание:
Программирование учёта водителей и автоматического табеля.

Комментарий:
Код пишется. Тестировать на реальных данных.

Файлы: 15262521102021_38483dbc47d25fafcab4edb251365988212c86de.png

Рисунок 9 – Карточка «Реализация модуля сотрудников и табеля»

Карточка 7: Настройка контроля документов водителей

Метки: #документы
Срок: 21 марта
Чек-лист: 2/4 (50%)

- Проверка истечения ВУ

- Проверка истечения медсправок

- Настройка уведомлений за 30 дней

- Настройка уведомлений за 3 дня

Описание:
Автоматическое оповещение о просрочках прав и медсправок.

Комментарий:
Модуль в разработке. Добавить SMS.

Файлы: nemt-dispatch-software-solution-overview-mobisoft-infotech.png

Рисунок 10 – Карточка «Настройка контроля документов водителей»

Карточка 8: Разработка автоматического подбора водителя

Метки: #подбор
Срок: 21 марта
Чек-лист: 2/4 (50%)

- Фильтры по категориям прав

- Фильтр доступности

- Интеграция с GPS-трекингом

- Вывод списка подобранных кандидатов

Описание:
Фильтры по правам, графику и GPS.

Комментарий:
Алгоритм в работе. Проверить скорость.

Рисунок 11 – Карточка «Разработка автоматического подбора водителя»

Карточка 9: Создание отчётов 1-Т и Т-13

Метки: #отчёты
Срок: 21 марта
Чек-лист: 2/3 (67%)

- Формирование печатной формы Т-13

- Формирование карточки Т-2

- Выгрузка в Excel

Описание:
Автоматическое формирование кадровой отчётности.

Комментарий:
Отчёты в процессе. Совет: сравнить с ручным вариантом.

Файлы: 1748013854-bez-imeni-1.webp

Рисунок 12 – Карточка «Создание отчётов 1-Т и Т-13» (в работе, 2/3)

Карточка 10: Разработка модуля путевых листов

Метки: #1C #документы #путевыелисты
Срок: 20 марта
Чек-лист: 2/4 (50%)

- Анализ структуры путевого листа (типовая форма)

- Реализация формы создания/редактирования путевого листа

- Привязка путевого листа к водителю и транспортному средству

- Печать путевого листа и выгрузка в PDF

Описание:
Разработать модуль учёта путевых листов в системе автобазы. Модуль должен позволять:

- создавать путевые листы на основе заявок

- автоматически подставлять данные водителя, ТС, маршрут

- учитывать фактический расход ГСМ

- формировать печатную форму для подписи

Комментарий:
Использовать типовую форму предприятия. Предусмотреть возможность исправлений только до закрытия смены. Интегрировать с модулем учёта ГСМ.

Файлы: put-list-gruz.png

Рисунок 13 – Карточка «Разработка модуля путевых листов»

4.3. Карточки в статусе «Готово»

Карточка 11: Анализ бизнес-процессов автобазы

Метки: #анализ
Чек-лист: 3/3 (100%)

- Пункты чек-листа выполнены полностью

Описание:
Проведено интервью с начальником автобазы и кадровиком, составлена схема движения водителей.

Файлы: image (1).png

Рисунок 14 – Карточка «Анализ бизнес-процессов автобазы» (готово, 3/3)

Карточка 12: Утверждение ТЗ

Метки: #документы #ТЗ
Чек-лист: 4/4 (100%)

- Все разделы ТЗ заполнены

- Смета согласована

- Сроки утверждены

- Подпись заказчика получена

Описание:
Документ согласован с заказчиком, подписи получены.

Файлы: 9076821548662127636440.webp

Рисунок 15 – Карточка «Утверждение ТЗ» (готово, 4/4)

5. ОТЧЁТЫ ПО ПРОЕКТУ

5.1. Табличный отчёт

На рисунке 16 представлены все задачи проекта в табличном виде с указанием статусов, сроков, исполнителей и прогресса выполнения.

Рисунок 16 – Табличный отчёт по задачам проекта

5.2. TIMELINE-отчёт (диаграмма Ганта)

На рисунке 17 показана длительность задач и их последовательность во времени с 20 марта по 4 апреля 2026 года.

Рисунок 17 – TIMELINE-отчёт по проекту

6. ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten.

В процессе работы решены следующие задачи:

- Создано пространство «ИС Автобаза» и доска с тремя колонками (Запланированные / В работе / Готово).

- Разработано 12 карточек проекта, соответствующих этапам разработки ИС автобазы.

- Каждая карточка содержит артефакты:

  - подробное описание задачи

  - чек-лист с прогрессом выполнения

  - цветные метки для классификации

  - сроки начала и завершения

  - файлы и комментарии участников

- Организован процесс разработки с использованием Kanban-визуализации.

- Освоены инструменты отчётности: табличный вид и TIMELINE-диаграмма (диаграмма Ганта).

Полученные навыки:

- планирование этапов разработки

- декомпозиция задач с помощью чек-листов

- классификация задач с помощью меток

- контроль сроков и прогресса

- анализ длительности задач с помощью диаграммы Ганта

- работа с файлами и комментариями в карточках

Значение СУП:
Система управления проектами Kaiten позволяет эффективно организовать совместную работу над проектом, наглядно представить все этапы разработки, контролировать соблюдение сроков и анализировать загрузку команды. Возможность построения отчётов в табличном виде и TIMELINE-формате даёт полное представление о ходе выполнения проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- База знаний Kaiten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://faq-ru.kaiten.site/ (дата обращения: 25.02.2026).

- Как планировать крупные проекты: этапы, инструменты и методы управления [Электронный ресурс] // Блог Kaiten. — Режим доступа: https://kaiten.ru/blog/kak-planirovat-krupnie-proekti/ (дата обращения: 25.02.2026).

- Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 216 с.

- ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — Москва: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — Москва: Стандартинформ, 2020.

https://armalord4.kaiten.ru/p/aea80316-709d-4a25-aae9-8815d0adc8fc